东莞银行股份有限公司

招标文件

项目名称：东莞银行总部大楼设计咨询服务

项目编号：TTWY-21009

招 标 人：东莞银行股份有限公司

广东泰通伟业工程咨询有限公司

二〇二一年二月四日

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 投标截止时间一到，招标代理机构不接收投标人的任何相关投标资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件中所注明账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写《开标一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 为了提高招标效率，节约社会交易成本与时间，望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《招标公告》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 如需投标人支付的各种费用，如招标文件售价、保证金等，招标文件将书面详细告知，请投标人按招标文件规定的方式和金额支付。

目   录

第一篇 招标公告	3

第二篇 投标人须知	5

一、投标人须知前附表	5

二、 投标人须知	7

（一）总则	7

（二）招标文件	8

（三）投标文件的编制	9

（四）投标文件的密封、递交	12

（五）开标、评标与定标	13

（六）授予合同	16

（七）质疑与回复	17

第三篇 用户需求书	19

一、项目基本情况	19

二、服务内容	19

三、报价要求	20

★四、拟投入本项目服务人员最低要求	20

第四篇 评标工作大纲	22

一、评标原则和目的	22

二、评标程序	22

三、 评分标准和细则	25

第五篇 合同条款格式	28

第六篇 投标文件格式	45

第一部分 资格证明文件（单独编制装订成册，单独封装）	45

一、 投标人资格声明书	45

附件一：符合“合格的投标人”要求中的证明文件。	46

第二部分 开标一览表	47

第三部分 商务文件	48

一、 投标函	49

二、 投标承诺书	50

三、 法定代表人身份证明书	51

四、 法定代表人授权委托书	52

五、 投标人基本情况表	53

六、 投标人业绩情况表	54

七、 投标人财务状况表	55

八、 合同条款偏离表	56

九、 投标保证金汇入情况说明	57

十、拟投入本项目人员情况表	58

十一、其他资料	59

第四部分 技术文件	61

一、 技术偏离表	61

二、 技术方案	62

三、 其他资料	63

第五部分 唱标信封（单独编制装订成册，单独封装）	64

# 招标公告

广东泰通伟业工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞银行股份有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就东莞银行总部大楼设计咨询服务(项目编号：TTWY-21009) 进行国内公开招标，欢迎合格投标人就本项目提交密封投标。

- 合格投标人就下列所有服务提交密封投标：

- 项目名称：东莞银行总部大楼设计咨询服务

- 项目编号：TTWY-21009

- 项目预算金额（即最高投标限价）：¥5200000.00元（人民币伍佰贰拾万元整）。

| 序号 | 内容 | 招标数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计咨询服务 | 1家 | 自合同签订之日起至项目竣工验收合格并交付之日止 |

- 项目需求：详见招标文件第三篇用户需求书。

二、合格投标人须满足以下资格条件：

（一）投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

（二）投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的招标活动；

（三）投标人参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）；

（四）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人（以招标代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

（五）本项目不接受联合体投标；

（六）投标人须具备以下资质：工程设计综合资质甲级或具备建筑行业甲级或建筑行业建筑工程专业甲级。

三、领购招标文件时间、地点及方法：

- 获取时间：2021年02月04日起至2021年02月09日止（办公时间，法定节假日除外）；

- 获取地点：广东泰通伟业工程咨询有限公司（东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼6楼606室）；

- 获取方法：现场获取，招标文件每套售价人民币200元，售后不退。在购买招标文件时须提供如下证明材料：（1）营业执照或事业单位法人证书复印件（加盖公章）。联系人：袁小姐/0769-22088829。

四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 递交投标文件时间：2021年03月02日上午9：00-09:30时。

- 投标截止及开标时间：2021年03月02日上午09：30时。

- 开标地点：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼618室。

五、有关此次招标事宜，可按下列联系方式向招标代理机构或招标人咨询：

招标代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

地    址：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼

项目联系人: 罗小姐、何小姐

电    话：0769-22088829/0769-22652033

邮    箱：WYZFCG@126.com

招 标 人：东莞银行股份有限公司

地    址：广东省东莞市莞城区体育路21号

联 系 人：黄先生

电    话：0769-22118019

# 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 自筹资金。 |
| 3 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇招标公告 |
|  | 关于联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 6 | 踏勘现场 | 本项目不需要踏勘现场。 |
| 8 | 信息公告媒体 | 中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、广东泰通伟业工程咨询有限公司官网-招标采购栏（http://www.weiyecoltd.com/） |
| 9 | 投标文件 | 1.资格证明文件； 2.投标文件（由开标一览表、商务文件、技术文件三部分组成；三个部分内容可合编成一本）； 3.唱标信封。 |
| 10 | 证明投标人的合格性的证明文件 | 投标人具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件(复印件加盖公章) |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金金额：¥50,000.00（人民币伍万元） 提交保证金时应符合下列规定：采用银行转账、电汇方式提交，在递交投标文件截止时间前必须到达招标代理机构（广东泰通伟业工程咨询有限公司）账户上。 投标保证金账户： 账户名称：广东泰通伟业工程咨询有限公司 账号： 6232590699050023355 开户行：广发银行股份有限公司东莞东翔支行 （各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上注明项目编号，否则将影响投标保证金的退款进度） |
| 15 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90日内有效 |
| 16 | 投标文件份数 | 1、资格证明文件包封为1包（内含资格证明文件1份）； 2、投标文件密封包封为1包（内含投标文件正本1份，副本6份）； 3、唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份）。 |
| 23 | 评标委员会 | 评标委员会成员共5人：其中招标人代表1 名；技术、经济等方面的专家 4人。 |
| 27 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 34 | 履约担保 | 本项目无需提交履约担保。 |

## 投标人须知

### （一）总则

1	资金来源：详见《投标人须知前附表》。

2    本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的服务招标。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3	合格的投标人

3.1	合格投标人的条件详见本招标文件第一篇招标公告。

3.2	本项目不允许联合体投标。

4	纪律与保密事项

4.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

4.3  由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料（如有时），被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。

4.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

4.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

5    投标费用

5.1  不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

6    踏勘现场

6.1  投标人应按本《投标人须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自行承担。

6.2  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3  经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担进入现场后，由于其行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

### （二）招标文件

7	招标文件的构成

7.1	招标文件包括：

第一篇	招标公告

第二篇	投标人须知

第三篇	用户需求书

第四篇	评标工作大纲

第五篇	合同条款格式

第六篇   投标文件格式

7.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “招标人”系指依法进行招标的国家机关、事业单位、团体组织等，本项目的招标人是东莞银行股份有限公司。

- “招标代理机构”系指广东泰通伟业工程咨询有限公司。

- “投标人”系指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人，响应招标、参加投标竞争的供应商。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会”系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的招标人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由招标代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系指由本次招标所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- 货币单位均为人民币元。

- 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

- 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

- “服务”系指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的服务。

- “货物”系指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及招标货物来源地的，优先招标自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

（21）注：本招标文件中用“■”或“R”标识时表示该选项已选用；用“□”或“”标识时表示该选项未被选用。

7.4 知识产权

投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8	招标文件的澄清或修改

8.1	招标人或招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有领购招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。并在招标文件指定媒体上发布更正公告。

8.2	招标人或招标代理机构可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将更变时间书面通知所有招标文件收受人，并在招标文件指定媒体上发布变更公告。

8.3  招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### （三）投标文件的编制

9	投标使用的文字及度量衡单位。

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

9.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.4 招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

9.5 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

9.6 投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。如有要求，投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

9.7 投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

9.8 投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

9.9 资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

9.10 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签名。

10	投标文件的组成（格式见第六篇投标文件格式）

10.1 资格证明文件

10.2 投标文件由开标一览表、商务文件、技术文件组成。

10.3 唱标信封

10.4 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

11	投标报价

11.1 本次招标，投标人必须就招标文件用户需求书中所有服务内容进行报价，少报无效。投标人报价超出预算（限价）视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12	证明投标人的合格性的证明文件

12.1	投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

12.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标人须知前附表》。

13	证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

13.1	投标人须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

13.3 投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质地完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使招标人满意。

14	投标保证金

14.1 投标保证金金额及账户信息及方式：详见《投标人须知前附表》。

14.2 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

14.3 投标保证金缴纳方式：采用银行转账、电汇方式提交，应符合下列规定：

①投标保证金必须投标人自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台交纳现金方式，投标保证金必须以投标人的名称（以分公司或子公司转账无效）。

②如对多个包进行投标的，投标人须对应所投包分别提交投标保证金。

③投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。

14.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金将在本项目《中标通知书》发出之日起5个工作日内由招标代理机构协助办理退还手续（不计利息）。

14.6 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求，并于合同签订之日起5个工作日内提供合同原件一份到招标代理机构处，由招标代理机构协助办理退还投标保证金（不计利息）。逾期办理的，招标代理机构不承担迟延退款责任。

14.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退还，因此而造成招标人的损失须由投标人承担：

14.7.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的。

14.7.2经招标监督管理部门审查认定投标人有违反有关法规的行为。

15	投标有效期

15.1	投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

15.3	在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。投标人同意延长投标有效期的，其投标文件不得修改，其投标保证金顺延至新的投标有效期满之日止。第14款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

16	投标文件的式样和签署

16.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标人须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖公章。

16.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签名，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

16.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签名确认，并加盖公章。

16.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖公章。

16.5	投标文件的封面应注明“项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期等”。

16.6	电子文件用U盘或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。

16.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

### （四）投标文件的密封、递交

17	投标文件的密封和标记：

17.1	投标人应将投标文件（不含资格证明文件和唱标信封）一起密封在一个不透明的外层封装中。

17.2	资格证明文件和唱标信封应分别单独密封，与投标文件一同提交。

17.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖公章；

17.4 如对多个包进行投标的，投标人必须按包号分别提交密封投标文件。

17.5	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致招标代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构予以拒绝，并退回投标人。

18	投标文件的递交、接收

18.1 投标人代表应按招标文件规定的时间和地点向招标代理机构递交投标文件。

18.2 在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，招标人和招标代理机构将拒绝接收。

18.3 招标人可按照第8款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的招标代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

19	迟交的投标文件

根据第18款规定，招标代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

20	投标文件的修改和撤回

20.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向招标代理机构提出修改或撤回的书面通知。

20.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

20.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

20.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第18款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则招标代理机构将按第14.7款规定没收其投标保证金。

20.5 至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被招标人和招标代理机构拒绝并原封退回给投标人：

（1）招标人和招标代理机构在招标公告中规定的截止时间以后和招标公告中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，投标人不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第20.1款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第17款规定密封的投标文件。

### （五）开标、评标与定标

21	开标

21.1	招标代理机构按照招标文件规定的时间和地点组织公开开标，所有投标人代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2 开标会由招标代理机构主持，投标人的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

21.5 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除招标任务取消外，招标代理机构将重新招标。

21.6  招标代理机构将做开标记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

22	评标过程的保密性

22.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

22.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

22.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关招标主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

23	评标委员会

23.1	招标代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员组成详见《投标人须知前附表》，技术、经济等方面的专家在开标前一日从专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关规定。

23.2	评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

23.3	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向招标人推荐中标候选人。

23.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方制定的有关法则、规定，遵守有关保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

23.5 全体参与评标人员：

23.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

23.5.2 必须公正、不得循私；

23.5.3 必须科学、不得草率；

23.5.4 必须客观、不得带有成见；

23.5.5 必须平等、不得强加于人；

23.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

24	投标文件的初审

24.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.2 符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25	投标文件的澄清

25.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

25.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

25.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

26	对投标文件的比较和评价

26.1	评标委员会将对符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）

27	评标方法

27.1 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

27.2 具体评标方法详见评标工作大纲。

28  定标

28.1 招标人确认评标委员会推荐的评标结果后，由招标人对中标候选投标人的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选投标人有下列情形之一的，将移交监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标人、其他投标人恶意串通的；

- 向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

28.2 投标人有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

28.3 招标代理机构在评标结束后将评标推荐意见及中标结果确认书送招标人。招标人依法确定中标人。

29	中标通知

29.1	招标代理机构自招标人确定中标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定媒体上公告中标结果。

29.2	《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对招标人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

30   废标的认定

30.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

30.2 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

30.3 投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的或均超过了最高限额；

30.4 因重大变故，招标任务取消的。

31   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

31.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

31.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

31.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

31.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

31.5 不同投标人的投标文件相互混装;

31.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### （六）授予合同

32	授予合同的准则

32.1 招标人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对招标人最为有利的投标人。

32.2 招标人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

33	合同的订立和履行

33.1 招标代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

33.2 中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表与招标人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签定招标合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.3 招标人应当自合同签订之日起7个工作日内，应将合同副本报招标代理机构备案。

33.4 招标合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。招标合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报招标代理机构备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报招标代理机构。

34	履约担保

34.1  签订合同前，中标人应提交履约担保。

34.2  中标人向招标人提交履约担保，履约担保形式、金额及账户信息详见《投标人须知前附表》。

34.3  履约保函应是由银行支行一级或以上银行机构出具，并经甲方同意，非东莞市行政区内的银行出具的保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和招标合同的要求。履约保函应在招标合同有效期满后28天内继续有效。

34.4  若中标人不按规定提交履约担保，招标人将有充分的理由解除合同，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

34.5  在整个项目验收合格后，中标人向招标人提交退回履约担保的申请，招标人办理履约担保退还手续，将履约担保退还原中标人。

35	中标服务费

35.1	根据招标人要求，本招标项目的中标服务费用由中标人支付，并要求中标人在领取《中标通知书》前一次性以电汇、银行转账等形式支付给招标代理机构，具体计算方式参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定标准中的服务类型（服务招标）*80%计取代理报酬。

36  招标人在授予合同时变更招标货物和服务数量的权利

36.1 招标合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但补充合同的金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

37.  发票

37.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向招标人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

37.2 中标人需提交增值税专用发票，并于备注栏写明项目名称。

37.3 在合同履行期间，如遇国家政策调整增值税税率发生变化，合同项下不含税价不变，含税价根据当期适用增值税税率调整，计算公式为：含税价=不含税价×（1+当期适用增值税税率）。

### （七）质疑与回复

38   质疑与回复

38.1 质疑书应按招标文件附件一《投标人质疑函》要求提交。

38.2. 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖公章）在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向招标代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

38.3. 投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向招标代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

接收质疑单位：广东泰通伟业工程咨询有限公司

联系电话：0769-22088829

联系地址：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼6楼606室

38.4.投标人在法定质疑期内需一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

38.5.质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签名并加盖公章。招标代理机构受理书面质疑书原件之日起，在法律规定的期限内作出答复。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加招标活动。

38.6.	招标代理机构在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对招标人、招标代理机构的质疑答复不满意，或招标人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

# 用户需求书

## 一、项目基本情况

招标人拟在东莞市国际商务区购建总部大楼，总部大楼建筑面积预计约15-20万平方米，预计建设期约6年。项目由开发商委托设计单位按照招标人的需求进行设计及建设；招标人在建设过程中向开发商提出设计需求，在项目达到售楼条件时，招标人与开发商签订售楼合同办理购房手续，并在项目达到产权登记条件时将物业过户至招标人名下。

为确保工程项目建设质量，招标人拟邀请专业公司对项目前期阶段、设计阶段、施工阶段及竣工收楼阶段工作提供项目设计全过程咨询服务。

## 二、服务内容

东莞银行总部大楼设计咨询服务需求包括但不限于以下内容：

（一）项目前期阶段

1.根据项目建设周期，审核项目设计工作计划，梳理建设周期各个阶段的参与节点和把控的要点；

2.对项目提供建设选址、可行性咨询服务；

3.组织招标人各使用部门对办公室使用功能、办公面积、办公人员等需求进行调研，为项目提供近期及后期办公规划方案，满足招标人持续发展需要；

4.对项目建设定位、建设标准、交通导流、绿色建筑、智能化管理等方面提供咨询服务，提交可行的项目建设建议；

5.编制项目设计任务书。

（二）设计阶段

1.对项目范围内工程设计各阶段（概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及设计变更）的所有设计文件进行审查咨询，包括但不限于:

(1)对各阶段设计成果总图、规划、交通、建筑、结构（含钢结构）、桩基、给排水、强电、弱电、暖通空调、燃气、人防、建筑节能、消防、防雷、景观绿化、泛光照明、室内外装修、智能化、幕墙、绿色建筑、BIM、接入外线等本项目所涉及的所有专业的图纸审查、咨询；

(2)对各阶段设计成果是否符合招标人建设定位、使用功能、建设标准、远期规划等方面进行专业评估，提出优化建议；

(3)对设计方案进行评审，并协助招标人选定设计方案；

(4)对各专业设计方案的适用性、合理性、经济性、安全性以及可行性进行审核评估，对设计文件的结构超限、机电顾问、消防顾问等的成果进行审核评估，对环境影响、风险分析等各方面提出独立的、公正的、综合性的咨询意见，并提供技术支持；

(5)对各阶段设计文件进行全面审查，是否满足图纸深度要求，是否符合招标人及设计规范的要求，并提出优化改进建议，对专业本身及各专业之间的错、漏、缺等问题进行审查，形成设计审查报告。

2.协助招标人召开或参加设计专题评审会、论证会等相关会议，参与设计过程中重大技术问题的讨论、确定，并提出意见、建议；

3.对建筑方案、结构方案、智能化方案、建筑设备系统等进行分析论证，提出咨询意见；

4.协助审核投资估算、初步设计概算、施工图预算，提出设计优化意见；

5.对项目所采用的主要设备、材料及施工工艺进行充分了解，对其优缺点进行对比分析并提交分析报告，在保证符合项目品质和满足功能要求的条件下，尽可能降低工程成本。

（三）施工阶段

1.对设计变更进行审核，评估可能引起的使用功能、造价、工期等方面的影响，提交评估意见；

2.对施工过程中各专业深化设计方案进行审核，并提出咨询意见。

（四）竣工验收及交付阶段

1.参与项目的竣工验收，提交质量验收评估报告；

2.对未符合设计要求及合同约定建设标准的事项制定整改清单，并跟进整改情况；

3.协助审核项目移交归档资料。

## 三、报价要求

本项目根据服务阶段，采用分阶段报价（其总价不超过限价，即预算金额）。其中项目前期阶段的报价占总的投标报价不超过 25  %，设计阶段的报价占总的投标报价不超过 60  %，施工阶段的报价占总的投标报价不超过 30  %，竣工收楼阶段的报价占总的投标报价不超过  5 %。本项目建设工期约6年，如因项目原因，建设工期延长，设计咨询费用总额不变。若招标人在合同实施过程中根据实际情况调整或者取消某一阶段的服务，则扣除对应阶段的设计咨询费。

## 其他要求

## ★ 1.本项目中标单位不得参与本设计咨询服务对应的设计项目投标。

2.拟投入本项目的项目负责人需具备壹级注册建筑师执业资格,项目负责人需全程跟踪本项目服务，团队成员需在服务合同中进行约定，非招标人同意，不能变更服务团队成员。如中标人提供的服务不符合招标人要求，招标人有权要求更换服务团队成员。违反上述要求的，视为中标人根本违约，招标人可立即解除服务合同，中标人需根据服务合同的约定承担相应违约责任。

## ★  3.拟投入本项目服务人员最低要求

| 名称 | 资格与经历 | 人员数量 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具备壹级注册建筑师执业资格 | 1 | 项目全过程 |  |
| 建筑专业负责人 | 具备壹级注册建筑师执业资格 | 1 | 设计全过程 |  |
| 结构专业负责人 | 具备壹级注册结构师执业资格 | 1 | 设计全过程 |  |
| 给排水专业负责人 | 给排水工程相关专业高级工程师职称 | 1 | 设计全过程 |  |
| 机电专业负责人 | 机电工程相关专业高级工程师职称 | 1 | 设计全过程 |  |

## 注：1、以上人员需提供近3个月（开标当月除外）社保证明，社保缴纳单位是投标人本单位或分公司。

2、在咨询服务过程中，招标人发出通知要求中标人阶段性驻场服务的，中标人须无条件配合，按要求派驻相应人员履行驻场咨询服务。

# 评标工作大纲

- 一、评标原则和目的

- 评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

- 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

- 二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

项目开标结束后，招标人或者招标代理机构按《资格性审查表》将依法对投标人的资格进行审查。投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。合格投标人不足3家的，不得评标。

《资格性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 投标人资格声明书 |
|  | 附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件 |

- （二）对投标人的符合性检查

评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件按《符合性审查表》进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

《符合性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件的规定提交投标保证金的 |
| 2 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
| 3 | 按照招标文件的规定进行报价的 |
| 4 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的 |
| 5 | 无负偏离标注“★”符号的条款。 |
| 6 | 未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

（三）以上资格性检查、符合性检查中带有不合格分项的投标文件，将作无效标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，招标人和招标代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）经评标委员会符合性审查确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将终止评审。根据项目需求，将重新开展招标活动。

（五）投标文件的澄清及细微偏差修正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）投标文件的比较与评价。

- 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务技术和价格的评估，综合比较与评价。

- 商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

- 技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

- 价格评估:综合评分法中的价格分统一采用平均价优先法计算，取全部有效投标人报价的算术平均值作为评标基准价（Pj）；等于评标基准价（Pj）得满分20分，各投标人的投标报价得分为Fn，计算公式如下：

- Fn=（满分20分）-A*100*｜Pn-Pj｜/Pj

- 其中：

- ①Fn为第N投标人的投标报价得分；

- ②Pn为第N投标人的投标报价；

- ③Pj为评标基准价；

- ④A为投标报价得分调整系数，当投标报价低于基准值（Pj）时，A= 0.1 ，当投标报价高于基准值（Pj）时，A= 0.2 ；

⑤投标报价最低得分为0分，精确至小数点后两位，第三位“四舍五入”。

（七）得分统计及推荐中标候选人名单

1、按照评标程序的规定和依据评分标准，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。

2、综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。技术商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐4名候选人，第1-2名为中标候选人，第3-4名为候补供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。若中标候选人放弃中标、被认定为影响中标结果或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

4、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（八）编制评标报告

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选投标人排序表；

6、评标委员会的授标建议。

- 评分标准和细则

（一）评分因素及分值

1、评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 20分 |
| 2 | 商务 | 40分 |
| 3 | 技术 | 40分 |
| 总 分 |  | 100分 |

- 评分因素分值的具体分配：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 价格评分 | 20 | Fn=（满分20分）-A*100*｜Pn-Pj｜/Pj 其中： ①Fn为第N投标人的投标报价得分； ②Pn为第N投标人的投标报价； ③Pj为评标基准价； ④A为投标报价得分调整系数，当投标报价低于基准值（Pj）时，A= 0.2 ，当投标报价高于基准值（Pj）时，A= 0.4 ； ⑤投标报价最低得分为0分，精确至小数点后两位，第三位“四舍五入”。 |
| 商务评分（40分） |  |  |  |
| 1 | 企业类似业绩 | 15 | 1.建筑高度200米及以上的写字楼或银行总部办公楼设计或设计咨询项目，每项得2分； 2.建筑高度100米以上200米以下的写字楼或银行一级分行办公楼设计或设计咨询项目，每项得1分； 投标人提供自2015年1月至今承接过类似工程设计或设计咨询业绩，每个项目按孰高原则只计一次分，不重复计算，业绩证明材料需提供合同复印件加盖公章。 |
| 2 | 企业业绩获奖及信誉 | 10 | 2015年01月至今投标人承接过的房屋建筑工程设计或设计咨询中获得奖项的： ①获得国家级或部级或国家行业协会颁发奖项的，每项得2分； ②获得省级建设行政主管部门或省级行业协会颁发奖项的，每项得1分，本分项最高得3分。 ③获得市级建设行政主管部门或市级行业协会颁发奖项的，每项得0.5分，本分项最高得2分。 本项最高得10分。 [注：①颁发单位包括行政区政府、建设行政主管部门或行业协会（学会）；②获奖时间以获奖证书颁发时间或网上公示获奖时间为准；③需提供获奖证书复印件或网上公示获奖页面截图凭证，得奖项目按高分项只计算一次、不重复计分； |
| 3 | 服务团队 | 15 | 在满足第三篇用户需求书中拟投入本项目服务人员最低要求的情况下，投标人提供各团队人员（包括但不限于项目总负责人、建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人、机电专业负责人）的职称、资格学历情况及自2015年01月至今的设计咨询工作履历，完成或承接技术咨询工作情况，获奖等情况的相关证明材料加盖公章，项目负责人是否具有超高层建筑和银行办公大楼设计或设计咨询经验，评标委员会根据各投标人提供的证明材料横向对比咨询团队的综合实力，分优（11,15分]、良（8,11分]、中（5,8分]、差（0,5分]四档进行评分。 |
| 技术评分（40分） |  |  |  |
| 1 | 针对本项目的设计咨询工作方案及配合服务方案 | 10 | 依据对设计咨询工作政策法规、对设计咨询业务的工作原则和要求的熟悉程度，工作流程及服务方案合理性，服务方案的针对性和可操作性等进行综合评价。 |
| 2 | 设计咨询进度安排及质量保证体系 | 10 | 依据工作计划及进度安排合理性，进度、质量保证措施可行性和可操作性等进行综合评价。 |
| 3 | 对本项目设计咨询的重点、难点分析及相应的对策措施 | 10 | 依据对本项目设计咨询的重点和难点的分析，对关键问题的建议合理性，解决方案完整性等进行综合评价。 |
| 4 | 服务承诺 | 5 | 依据后续服务人员配备，现场服务配合、工程变更配合、上会汇报等后续服务工作的措施合理性和可行性等进行综合评价。 |
| 5 | 述标 | 5 | 依据投标人的述标情况进行综合评价。需由项目负责人进行述标。 |
| 注：（1）以上证明文件均提供加盖公章复印件（原件备查）；（2）若评标委员会需要查看以上证明文件原件，投标人请在接到通知后1小时内携带原件到达会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果由投标人自行承担；（3）请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理；（4）技术标部分书面文件的总页数不宜大于200页。（5）述标时间由招标人收标时通知，由投标人的项目负责人带上授权委托书参加，述标的内容为投标人的公司简介、投入本项目技术人员的介绍、投标人针对本项目技术方案介绍等，述标时间为15分钟。 |  |  |  |

# 合同条款格式

东莞银行总部大楼设计咨询

服务合同

：东莞银行总部大楼设计咨询服务

：东莞市

：

甲方：东莞银行股份有限公司

乙方：

：2021年    月    日

甲方：东莞银行股份有限公司

地址：东莞市莞城区体育路21号

联系人：            联系电话：

乙方：

地址：

联系人：            联系电话：

甲方委托乙方承担东莞银行总部大楼设计咨询工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列法规和文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》；

1.3国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章。

第二条  本合同涉及项目的情况

2.1  工程名称： 东莞银行总部大楼设计咨询服务

2.2  项目概况：

工程地点：东莞市

工程概况：甲方拟在东莞国际商务区购建总部大楼，总部大楼建筑面积预计约15-20万平方米，预计建设期约6年。项目由开发商负责建设，开发商委托设计单位按照甲方的需求进行设计及建设，在项目达到售楼条件时，甲方与开发商签订售楼合同办理购房手续，并在项目达到产权登记条件时将物业过户至甲方名下，并在项目竣工验收合格后交付甲方。

- 乙方的工作范围

为确保工程项目建设质量、成本及设计等符合甲方要求，甲方委托乙方对项目前期阶段、设计阶段、施工阶段及竣工收楼阶段工作提供项目设计全过程咨询服务。具体工作范围及内容详见《国际商务区总部大楼设计咨询服务方案》。

第四条 设计咨询及图纸审核工作内容

4.1 项目前期阶段

1） 根据项目建设周期，审核项目设计工作计划，梳理建设周期各个阶段的参与节点和把控的要点；

2）对项目提供建设选址、可行性咨询服务；

3）组织甲方各使用部门对办公室使用功能、办公面积、办公人员等需求进行调研，为项目提供近期及后期办公规划方案，满足甲方持续发展需要；

4）对项目建设定位、建设标准、交通导流、绿色建筑、智能化管理等方面提供咨询服务，提交可行的项目建设建议、完整的项目建设标准；

5）编制项目设计任务书，确定项目定位及功能需求，作为设计依据及指导文件。

4.2 设计技术咨询

1）对各专业设计方案的适用性、合理性、经济性、安全性以及可行性进行审核评估，对设计文件的结构超限、机电顾问、绿建顾问、幕墙顾问、消防顾问等的成果进行审核评估，对环境影响、风险分析等各方面提出独立的、公正的、综合性的咨询意见，并提供技术支持；

2）对各阶段设计文件是否符合甲方建设定位、使用功能、建设标准、远期规划等方面进行专业评估，提出优化建议；

3）对各阶段设计文件进行全面审查，是否满足图纸深度要求，是否符合甲方及设计规范的要求，并提出优化改进建议，对专业本身及各专业之间的错、漏、缺等问题进行审查，形成设计审查报告；

4）协助甲方召开或参加设计专题评审会、论证会等相关会议，参与设计过程中重大技术问题的讨论、确定，并提出意见、建议；

5）对建筑方案、结构方案、智能化方案、建筑设备系统等进行分析论证，提出咨询意见；

6）确定合理的限额设计指标，协助审核投资估算、初步设计概算、施工图预算，提出设计优化意见；

7）协助甲方对相关配套设备进行技术选型，提供招标阶段的技术咨询支持，对设备招标技术文件及有关图纸，包括用户需求书、技术规格书等是否符合招标要求及招标深度提出建议，对设备系统进行对比分析并提交分析报告，在保证符合项目品质和满足功能要求的条件下，尽可能降低工程成本；

8）协助甲方对分项工程的二次施工图（深化）设计方案、技术方案进行技术咨询；

9）提出符合各阶段设计深度要求的用户需求，准确表达甲方对工程质量、进度、投资的要求，负责协助甲方对各阶段设计成果进行确认。

4.3建筑方案设计咨询

1）审查设计文件的完整性、正确性及设计深度情况；

2）对规划设计条件或修建性详规批复意见的执行情况进行审查；

3）对各阶段专家评审意见、甲方评审意见的修改落实情况进行审查；

4）对方案设计是否合理提出意见及优化建议；

5）对技术规范、规程和标准的执行情况进行审查；

6）参与本项目的设计技术协调会，并及时对会议中提出的技术问题给出具体的咨询意见及建议。

4.4初步设计咨询

1）审查设计文件的完整性、正确性及设计深度情况；

2）对规划部门各阶段批复意见的执行情况进行审查；

3）对各阶段专家评审意见、甲方意见、咨询单位评审意见的修改落实情况进行审查；

4）对各专业部门审查意见的执行情况进行审查；

5）对初步设计是否合理提出意见及优化建议；

6）对技术规范、规程和标准的执行情况进行审查；

7）工程设计概算的准确性及是否在设计投资控制范围内进行审查，并提出意见和优化建议；

8）对有关建筑设计的单体平面布置、空间布置（含沉降缝、抗震缝、温度伸缩缝布置）和建筑物的日照、隔热、保温、隔声、通风、防渗等物理功能提出意见和优化建议；

9）对有关结构设计的主要技术参数、结构方案选择、主体结构布置、结构材料选用、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、抗风等方面内容提出意见和优化建议；

10）参与本项目的设计技术协调会，并及时对会议中提出的技术问题给出具体的咨询意见。

4.5施工图设计咨询

1）审查施工图设计文件的完整性、正确性及设计深度情况；

2）对规划部门各阶段批复意见的执行情况进行审查；

3）对各阶段专家评审意见、甲方评审意见的修改落实情况进行审查；

4）对各专业部门审查意见的执行情况进行审查；

5）对施工图设计是否合理提出意见及优化建议；

6）对技术规范、规程和标准的执行情况进行审查；

7）参与本项目的设计技术协调会，并及时对会议中提出的技术问题给出具体的咨询意见。

4.6施工阶段咨询

1）对设计变更进行审核，评估可能引起的使用功能、造价、工期等方面的影响，提交评估意见；

2）对施工过程中各专业深化设计方案进行审核，并提出咨询意见。

4.7竣工验收及交付阶段

1）参与项目的竣工验收，提交质量验收评估报告；

2）对未符合设计要求及合同约定建设标准的事项制定整改清单，并跟进整改情况；

3）协助审核项目移交归档资料。

第五条 乙方的工作成果及提交时间和要求：

乙方应按如下要求，向甲方提供相应阶段的工作成果，每项工作成果应包括书面盖章版【3】份，电子版【1】份：

（一）项目前期阶段

5.1前期阶段的工作成果及提交时间和要求

时间周期：合同签订后30个工作日内。

提交成果：项目定位、项目建议书、可行性研究、设计任务书、建设标准。

（二）项目设计阶段

5.2 建筑方案审图时间周期及提交成果

时间周期：设计单位完成建筑方案设计，甲方向乙方提交建筑方案设计图纸后10个工作日内。

提交成果：建筑方案各专业审图意见，协助甲方选定设计方案。

5.3初步设计阶段精细化审图时间周期及提交成果

（1）初步设计初审

时间周期：设计单位完成初步设计，甲方向乙方提交初步设计图纸后10个工作日内。

提交成果：各专业精细化初审审图意见，并根据意见的重要性进行分类。

（2）初步设计复审

时间周期：设计单位完成初步设计咨询意见修改，甲方向乙方提交修改好的图纸后5个工作日内。

提交成果：初步设计精细化审图复审意见。

5.4施工图设计阶段精细化审查

（1）施工图初审

时间周期：设计单位完成施工图设计，甲方向乙方提交施工图设计图纸后10个工作日内。

提交成果：各专业精细化初审审图意见，并根据意见的重要性进行分类。

（2）施工图复审

时间周期：设计单位完成施工图咨询意见修改，甲方向乙方提交修改好的施工图图纸后5个工作日内。

提交成果：精细化审图复审意见。

- 施工图设计文件审查

时间周期：设计单位完成施工图精细化审图复审意见修改，甲方向乙方提交修改好的施工图纸后5个工作日内。

提交成果：施工图设计文件审查合格文件。

5.5 专项设计精细化审查

（1）专项设计初审

时间周期：甲方向乙方提交专项设计图纸后10个工作日内。

提交成果：专项设计精细化初审审图意见，并根据意见的重要性进行分类。

（2）专项设计复审

时间周期：甲方向乙方提交修改好的专项设计图纸后5个工作日内。

提交成果：专项设计精细化审图复审意见。

（三）施工阶段

5.6 施工配合阶段精细化审查

时间周期：甲方向乙方提交分项工程的二次施工图（深化）设计方案、技术方案后10个工作日内；

提交成果：设计精细化审图意见，并根据意见的重要性进行分类。

5.7 设计变更审查

时间周期：甲方向乙方提交相应设计变更后5个工作日内。

提交成果：设计变更的审查意见，根据意见的重要性进行分类。

（四）竣工验收及交付阶段

时间周期：项目满足竣工验收条件后提交竣工验收咨询报告，开发商组织甲方收楼检验后5个工作日内提交收楼质量整改报告，项目交付后15个工作日内提交项目设计咨询总结报告。

提交成果：竣工验收咨询报告，收楼质量整改报告，项目设计咨询总结报告。

第六条 乙方提供服务的要求

6.1 设计咨询进度

1）协助甲方审核开发商提交的工程设计进度计划是否满足甲方建设工程进度需求。

2）乙方根据本合同约定的工作成果提交时间要求及各设计阶段的设计进度计划，编制设计咨询及审查的总计划表，包括：设计咨询及审查进度计划；专项设计的咨询及审查进度节点计划；各专项设计供甲方设计审查及确认的时间。

3）乙方应主动关注重要设计节点、接口协调、设计变更，并有义务及时反馈甲方。

6.2 设计咨询质量

1）乙方各阶段设计咨询、提交设计咨询成果及质量必须满足设计咨询行业相关规定，依据法律、法规及有关技术标准，对项目提供咨询并对设计成果进行审查、监督，保障工程项目的可靠性、适用性和经济性。

2）审查结束后，乙方协助甲方督促开发商就任何必需的纠正和预防性措施及其完成日期与甲方代表达成共识。

6.3 投资控制

1）在确保设计安全性的前提下，根据各不同设计阶段，乙方须审查设计文件及图纸的经济性和合理性。

2）根据价值工程理论，按限额设计控制投资，在限额设计范围内对初步设计全面进行价值工程评估。

3） 按照限额设计指标，对施工图设计内容进行核实和审查。

6.4 设计协调

为使项目设计能满足各个专业的要求，乙方必须在设计的过程中，对设计实行有效的监督，其中包括：

1）审核各标段的设计范围及其责任，并核实是否与施工图设计文件或各专用规范相配合；

2）适时确定所有边界条件，遇有边界条件的变动，在协助甲方与开发商对该等变动做出评估及制定相应的方案；

3）在甲方授权下参加开发商定期召开设计协调会议，彼此沟通设计中存在的问题并提出解决方案；

4）协助甲方督促及审查开发商提供的接口关系表，清楚列明设计单位内各个专业及其他相关设计单位何时提供各类设计资料作为设计协调的依据。

6.5 会议及记录

6.5.1乙方协助甲方组织召开以下会议，包括但不限于：

1）有关设计协调会；

2）有关设计审查会；

3）有关专题研讨会。

乙方须委派足够合适的专业人员参加甲方通知的设计例会和设计协调会等会议。

6.5.2 乙方应在甲方授权下参加开发商召开的涉及设计管理、进度、质量、技术的有关会议。

6.5.3项目负责人需协助甲方编写会议纪录、纪要，并须在会议后3个工作日之内提交给甲方。

6.6 服务方式

乙方应主要通过远程顾问及现场顾问两种方式提供服务，相关工作内容、时间节点和会议安排应配合各阶段整体工作安排。

6.6.1 远程服务方式：乙方需及时利用电话、即时通讯、电子邮件、网络会议等远程方式向甲方提供相关服务。除本合同另有约定外，乙方应在收到甲方的服务要求和相关文件后5个工作日内向甲方提交书面方案或意见，若因实际工作量大导致乙方无法在5个工作日内向甲方提交的，乙方需与甲方协商，经甲方同意后在限定的时间内完成。

6.6.2 现场服务方式：甲方一般需提前3天提出现场服务要求，若甲方有紧急现场服务需求，乙方在收到甲方电话、信息、邮件或书面通知后需按照甲方通知指定时间派出相应专业顾问赴现场提供顾问服务，各服务阶段的现场服务次数不限。

6.7 其他要求

6.7.1 根据咨询服务工作的需要，在甲方授权下向开发商提出建议或要求，并应事先向甲方提交书面报告。

6.7.2 对工程设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议并向甲方提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

6.7.3 对设计质量的检查权。对于不符合设计要求及规程、规范的设计文件，有权通知开发商进行修改、补充或返工，并应事先向甲方提交书面报告。

6.7.4 在甲方的授权下要求开发商提供用于审查设计文件所需的辅助资料及进一步的说明。

6.7.5 在甲方授权下直接对项目的设计质量及进度情况进行检查，并提出合理化建议。当工程设计未能按计划进行时，对甲方提出合理化建议及解决方案。

6.7.6 在甲方授权下对开发商提交的设计进度计划及说明，以及在设计过程中提交的各种详细计划和变更计划提出合理化建议。

第七条  设计咨询费

7.1本合同设计咨询费总额为人民币（大写） 元（小写¥ 元）。其中：项目前期阶段设计咨询费为   元，设计阶段咨询费为   元，施工阶段咨询费为   元，竣工交付阶段咨询费为   元），上述设计咨询费为包干价，包括乙方为完成本合同项下全部工作的所有费用，包括但不限于服务期间所有的人员费用、加班费、税金、食宿费用、交通费、现场服务费用、通讯费、办公用品费、防疫费用、利润、乙方应为其雇佣人员缴纳的各种保险、风险责任的费用，以及其他按时按质完成合同工作的所有直接和间接费用。除本合同另有约定，上述设计咨询费不因任何原因而调整。具体包括但不限于以下费用：

（1）完成本合同全部工作所需的人工费、材料费、办公费、服务费、差旅费、防疫费用、税金、利润、因参与设计或与设计及施工过程中有关的意外伤害所发生的费用等所有费用；

（2）乙方制作和提交成果涉及的文印、制图等费用；

（3）电话、传真、邮件等有关通讯费用；

（4）乙方提交的成果不符合技术法规及审图要求或不符合甲方、合同要求等，乙方应按相关要求及时完成修改，费用由乙方承担；

7.2本合同设计咨询费为含税总价，增值税率为    %，如遇国家政策调整增值税税率发生变化，本合同项下不含税价不变，含税价根据当期适用增值税税率调整，计算公式为：含税价=不含税价×（1+当期适用增值税税率）。

7.3设计咨询费的支付方式：

| 序号 | 付费次序 | 支付额度 | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目前期阶段 | 支付至本阶段设计咨询费的80% | 乙方提交本阶段全部工作成果并经甲方审核确认且乙方提交完整的付款申请资料和增值税专用发票后的25个工作日内 |
| 2 | 设计阶段 | 支付至本阶段设计咨询费的80% | 乙方提交本阶段施工图审查工作成果并经甲方审核确认且乙方提交完整的付款申请资料和增值税专用发票后的25个工作日内 |
| 3 | 施工阶段 | 本阶段设计咨询费 | 按施工进度分6年平均支付，每年的6月份申请支付一次，甲方于乙方提交完整的付款申请资料和增值税专用发票后的25个工作日内 |
| 4 | 竣工验收及交付阶段 | 本阶段设计咨询费及前期各阶段未支付的余款 | 乙方已完成合同所有服务，提交项目设计咨询总结报告并经甲方审核确认且乙方提交完整的付款申请资料和增值税专用发票后的25个工作日内 |

7.4甲方在合同实施过程中根据实际情况可调整或者取消某一阶段的服务，则扣除对应阶段的设计咨询费，乙方对此不得提出任何异议。乙方应在每一阶段工作完成后的14个日历日内向甲方提出付款申请，并提交相应的资料和增值税专用发票。因甲方内部审批影响付款进程的，乙方予以理解并同意不向甲方提出任何索赔。因乙方逾期提交付款申请资料，甲方付款期限顺延。

7.5 如项目取消或搁置，甲乙双方需签署终止合同，甲方应按照乙方实际完成工作支付对应阶段款项。除此之外，乙方不得向甲方主张其他任何权利。

7.6 在服务期间，乙方人员前往现场工作时所发生的所有差旅费用均由乙方自行承担。

7.7乙方应提供合格增值税专用发票，如不能提供合格增值税专用发票，甲方有权调整合同价款，或在扣除因乙方未能提供增值税专用发票而造成无法抵扣的直接损失后支付款项给乙方。发票不合格包括但不限于情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

7.8支付账户

甲方应按照本合同约定将款项划转至乙方如下账户：

账户户名：

账号：

开户银行：

上述账户信息如有变更，乙方应在合同约定的相关付款期限前至少提前十个工作日以书面方式通知甲方，通知应加盖乙方公章。

第八条  双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有责任向乙方提供甲方所拥有的与本合同服务相关的各种信息和资料，并为乙方在项目所在地开展工作提供必要的支持和帮助。

2、甲方有责任按本合同约定的条件、金额和时间，按时向乙方支付各阶段设计咨询费。

3、甲方有权组织专门的验收评审组，对乙方服务成果进行评审、验收，乙方有义务配合该等评审、验收。

4、甲方对于乙方根据本合同提交的咨询成果享有最终审定权，并有权决定是否采纳乙方就本项目所提出的相关意见和建议。

5、对于甲方依据本合同可以向乙方主张的任何损失、费用、成本等，甲方有权从甲方应付给乙方的任何一笔款项中暂缓支付或直接予以扣除。

6、甲方委派并指定      作为项目联系人。该联系人的联络方式为：

- 电话：

- 电子邮件：

乙方通过上述联络方式向甲方联络人传输的任何文件，均视为向甲方的正式交付。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证并承诺具备能力和经验履行本合同项下的所有工作内容。

2、乙方有责任挑选相关资深顾问成立本项目服务团队（详见附件2《拟投入本项目的服务人员》），按本合同约定的内容、方式和时间，向甲方提供高水平的咨询服务。

3、乙方应对工作成果中使用的数据和依据注明来源，如甲方要求，乙方应向甲方解释工作成果中采用的分析方法或重要结论的审查论证过程。

4、乙方应自行对甲方提供的数据、信息和/或资料做出独立性判断。乙方对于甲方提供的资料或信息若有任何不明确之处，可向甲方提出书面问询。乙方未及时提出书面问询的，视作甲方提供的资料不存在任何不明确之处。乙方依赖和/或依照甲方提供的任何数据、信息和/或资料产生的任何损失和责任，由乙方自行承担。

5、经合理地提前通知，乙方拥有在工作时间内到项目现场勘查、调研的权利，甲方应当合理配合乙方的勘查、调研，为乙方工作创造合理的外部条件。

6、乙方承诺，如其需要为本合同之目的而使用或引用第三方资料，将事先依法取得相关权利人的使用许可，并尽审慎义务对其合法性进行审查；乙方承诺，其提供的工作成果不会侵犯任何第三方的合法权益。

7、甲方对乙方提交的服务成果的意见和建议并不免除或减少乙方在本合同下或根据法律法规、行业规范和惯例所应承担的责任和义务。

8、在甲方现场或项目用地现场工作的乙方工作人员，应严格遵守国家现行的安全规范、标准、条例以及甲方的安全要求及其他有关的规章制度。

9、乙方指定【 】为本合同联系人，负责咨询成果文件的按时完成以及文件的交接。乙方若更换项目联系人，应提前三个工作日书面通知甲方。

第九条 知识产权及保密

9.1 在甲方向乙方付清所有服务费后，乙方向甲方提交的所有报告、方案及相关资料的著作权归甲方所有，乙方享有署名权。除用于本项目外，未经甲方书面正式同意，乙方不能将所有报告、方案及相关资料或者将该报告、方案及相关资料修改后以另一方名义对外发布或提供给任何第三方。

9.2 从合同生效之日起，除非得到甲方书面同意，否则乙方不得向第三方透露与本合同及项目有关的任何信息，包括但不限于合同内容、合同价格、公司信息、项目信息、报告和方案内容、其它相关资料内容等。

第十条  违约责任

10.1 如甲方不能按本合同约定的时间和金额向乙方支付设计咨询费，则乙方有权要求甲方限时支付相关款项，限期内未如期付款的，每延误一个日历日，乙方有权要求甲方按应付未付设计咨询费的千分之壹（1‰）支付赔偿金。如超过乙方限期付款届满之日15天而甲方仍不能按时付款，则乙方有权暂停服务工作或终止合同。

10.2 乙方未按照本合同约定的时间交付任一工作成果文件，并未经甲方同意延长工作时限的，每延误一个日历日，应向甲方支付对应阶段设计咨询费的千分之壹（1‰）作为违约金。若延误超过十五个日历日，乙方仍未提供符合本合同要求的工作成果文件的，则甲方有权书面通知乙方立即解除本合同，乙方应退还甲方已支付的对应阶段的设计咨询费并向甲方支付全部设计咨询费的百分之十（10%）作为违约金。

10.3 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的任何权利义务转让给第三人，否则甲方有权书面通知乙方立即解除本合同，乙方应退还甲方已付的全部设计咨询费并向甲方支付全部设计咨询费的百分之十（10%）作为违约金。

10.4 本合同生效后，乙方要求解除本合同，或乙方明示或暗示将全部或部分履行本合同下的乙方责任和/或义务的，甲方有权书面通知乙方立即解除本合同，乙方应返还甲方已付的全部设计咨询费并向甲方支付全部设计咨询费的百分之十（10%）作为违约金。

10.5 甲方因乙方的工作成果而遭受任何第三方的权利主张（包括但不限于因侵犯第三人版权、专利权、商标权或其他权利而提起的索赔、诉讼），乙方应赔偿甲方因此支出的全部费用，包括但不限于甲方因此而承担的任何赔偿、诉讼费用、合理的律师费或者其他费用。

10.6 任一方违反本合同下该方的任何义务的，违约方应承担违约责任，并赔偿另一方的全部损失，包括但不限于诉讼费用和律师费用等。

10.7 无论本合同条款是否特别说明，对于甲方依据本合同可以向乙方主张的任何损失、费用、成本等，包括但不限于乙方应支付给甲方的违约金、赔偿款，或甲方代乙方支付的任何款项，甲方均有权从甲方应付给乙方的任何一笔款项中暂缓支付或直接扣除。不足扣除的，乙方应自甲方要求其支付之日起5日内予以支付，逾期未支付的，应按应付未付总额的1‰每日向甲方支付违约金。

10.8 不论本合同因何种原因终止，在本合同终止后，乙方应立即停止任何进一步的工作，并应在本合同终止后10日内将本项目的全部资料（包括但不限于所有工作成果文件、甲方为本合同工作而向乙方提供的项目资料、数据等）的原件、复印件整理清点完毕后移交给甲方及甲方指定的第三方，并与甲方及甲方指定的第三方交接本合同项下的工作，并配合甲方完成本项目相关行政许可的变更手续（如需）。

10.9 乙方在投标文件中承诺的服务人员在合同履行期间不允许随意变动，但因人员离职等其他不归责于乙方原因的除外。甲方有权在任何时候要求更换被认为不能胜任该工作的咨询人员，乙方须无条件配合并在三个工作日内更换。未经甲方书面同意更换或者不提供人员服务的，甲方将按以下标准扣减相应数额的费用作为乙方违约金，其中项目负责人扣减5万元/人/次，其他服务人员扣减1万元/人/次，如累计超过三次，甲方有权单方解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。乙方拒不支付的，甲方可直接从剩余未支付的设计咨询费中扣除违约金。

- 第十一条 不可抗力

- 11.1 不可抗力事件是指本合同签订时任何一方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、罢工、重大传染性疫情。

- 11.2 任何一方因不可抗力不能履行本合同约定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三个日历日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

- 11.3 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 11.4 如果不可抗力事件持续超过60个日历日，任何一方可以书面通知对方解除本合同。

- 11.5双方确认，在乙方提交响应文件及签订本合同时新冠肺炎疫情已经爆发并仍在持续，且乙方已经充分考虑了新冠肺炎疫情（包括但不限于可能进一步恶化的疫情及变异病毒疫情）对履行其在本合同项下服务及义务所产生或可能产生的持续及潜在的所有未来影响和风险，包括但不限于：

- （1）对劳动条件和人员调配的影响；

- （2）对差旅安排的影响；

- （3）提供服务所需物资之生产和供应的中断或延误；

- （4）政府主管部门应对新冠肺炎疫情所采取防疫措施的影响，包括但不限于封锁及隔离措施、以及不时更新的其他防疫措施和管控要求；

- （5）甲方在新冠肺炎疫情流行期间所采取的防疫措施的影响，包括但不限于甲方制定的新冠肺炎流行期间承包商、供应商及访客进入甲方办公区域及本项目现场防控管理措施以及不时更新的其他防控管理措施和要求。

- 双方进一步确认或同意，在乙方提交响应文件时新冠肺炎疫情是一个已知的和正在发生的事件，新冠肺炎疫情（包括但不限于可能进一步恶化的疫情及变种疫情病毒）不属于中国法项下的不可抗力或情势变更事由（但在本合同签署后政府因新冠疫情而命令本项目停工的情况除外），乙方在提交响应文件与签订本合同时已经对此有充分的认知，该等情况已经作为影响因素在乙方与甲方确定合同价款时进行了充分考虑，乙方无权因此以任何形式向甲方要求追加费用或向甲方提出经济索赔，亦不得以此为由而免除、减轻或影响乙方在本合同项下应承担的风险、义务和责任。

第十二条 廉洁条款

甲乙双方承诺，为达成及/或履行本合同，其及其关联方的董事、高级管理人员、雇员、代理人或顾问不曾也不会违反任何相关的法律法规及纪检要求，亦不会向任何政府官员、本合同对方、任何相关第三方及其关联方的董事、监事、高级管理人员、雇员、代理人或顾问在内的任何有关人员直接或间接地提供任何价值的支付或转移，该等价值的支付或转移具有商业贿赂、接受或默许回扣、或以其他非法或不适当的方式达到其目的或具有影响力的效果，包括但不限于货币资金、有形/无形资产、服务、供职、商业机会等。

甲乙双方确认，任何一方违反前述规定的行为都将给对方造成损害，应承担相应的违约责任，如构成犯罪的，将移交司法机关办理。

乙方及其工作人员在办理业务中如发现甲方工作人员违反规定在办理业务中欺骗误导客户，私自截留或保管客户的密码和银行卡、身份证、存折、房产证等重要信息和物品，违规为客户代理理财、基金和股票交易，私自收受、索取客户回扣、中介费、手续费和其他财物等商业贿赂，要求客户为其特定关系人提供好处或便利，挪用、侵占客户资金、财产及其他违反廉洁纪律的行为的，乙方应及时向甲方反馈或投诉。乙方可向甲方如下任一渠道进行反馈或投诉：（1）24小时服务热线：956033；（2）网络投诉邮箱：rlzyb@dongguanbank.cn；（3）信函投诉地址：广东省东莞市体育路21号东莞银行总行人力资源部。

第十三条 送达条款

甲乙双方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

1.甲方确认其有效的送达地址为东莞市莞城区体育路21号行长办公室。

2.乙方确认其有效的送达地址为

3.双方确认该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

4.一方的送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过书面的方式向另一方进行通知。在仲裁及民事诉讼程序时当事人地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

5.纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，如当事人应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书，该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准（该送达地址适用上述第3点规定的送达方式及送达的法律后果）。

第十四条  争议解决方式

14.1甲方或开发商对乙方提交的精审成果文件如有重大不同意见时，应首先与乙方协商解决。协商不成时，可由甲方向市相关主管部门提出复查申请，由市相关主管部门组织专家论证复查并做出复查结论，复查费用由与专家复查结论持不同意见的一方承担。甲乙双方对复查结论仍有分歧时可通过本合同第14.2款约定的争议解决方式解决。

14.2如果因本合同的签署、履行及解释而出现任何争议，各方在此同意将有关争议提交深圳国际仲裁院，按照该院当时有效的仲裁规则在深圳市仲裁。仲裁裁决为终局，且对争议各方均有约束力，仲裁费用由仲裁裁决中指定的一方承担。

第十五条  其他事项

15.1本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

15.2乙方不得参与本设计咨询服务对应的设计项目投标。

15.3除合同另有规定外，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；乙方不得参与与甲方的利益有冲突的任何活动。

15.4双方履行完本合同约定的全部义务后，本合同即行终止。

15.5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(以下无正文)

# 附件：1.国际商务区总部大楼设计咨询服务方案

2.拟投入本项目的服务人员

甲方名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

乙方名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

签署日期：

投标文件格式

## 第一部分 资格证明文件（单独编制装订成册，单独封装）

### 投标人资格声明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本公司参加     （项目名称）           (项目编号：         )的招标活动，并声明：

- 我公司为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

- 我公司参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明）；

- 我公司未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（以招标代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

- 我公司非联合体投标；

特此声明！

附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

（相关证明文件附后）

投标人名称（盖章）：

日期：

备注：1.本声明书必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 2.本声明书如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

### 附件一：符合“合格的投标人”要求中的证明文件。

- 我公司为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照复印件或组织机构的相关证书加盖投标人公章）

- 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（详见格式3.1）；

3.1在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司
      本公司参加          招标项目（项目编号：　　　　）的招标活动，并声明：
    本公司参加本招标项目投标前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
    特此声明！

投标人名称（盖章）：

日期：

3、投标人认为必要的文件。

## 第二部分 开标一览表

单位：元（人民币）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务阶段 | 现场服务次数 | 投标报价（含税价，适用增值税率为**%） | 投标报价（不含税价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目前期阶段 | 不限 | 大写（小写） | 大写（小写） |  |
| 2 | 设计阶段 | 不限 | 大写（小写） | 大写（小写） |  |
| 3 | 施工阶段 | 不限 | 大写（小写） | 大写（小写） |  |
| 4 | 竣工验收及交付阶段 | 不限 | 大写（小写） | 大写（小写） |  |
| 投标总报价（合计）=1+2+3+4 |  |  | 大写（小写） | 大写（小写） |  |

注：1、填报的报价精确到小数点后两位。

2、投标人报价超出限价视为非实质性响应投标而予以拒绝。

3、金额的大写数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写，大小写不一致时以大写为准，投标总报价计算结果存在算术性错误时，以投标总报价不变修正分项的报价。

4、投标人报价应包括服务内容涉及的所有费用，包括但不限于服务期间所有的人员费用、加班费、食宿费用、交通费、税金、招标人所需现场服务费用、通讯费、办公用品费、投标人应为其雇佣人员缴纳的各种保险、风险责任的费用以及其他按时按质完成顾问工作所涉及的直接和间接费用。招标人不支付报价外的任何费用。

5.中标人应提供合格增值税专用发票，如不能提供合格增值税专用发票，甲方有权调整合同价款，或在扣除因乙方未能提供增值税专用发票而造成无法抵扣的直接损失后支付款项给乙方。如遇国家政策调整增值税税率发生变化，本合同项下不含税价不变，含税价根据当期适用增值税税率调整，计算公式为：含税价=不含税价×（1+当期适用增值税税率）。

6.招标人要求各服务阶段的现场服务次数不限。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

## 第三部分 商务文件

### 投标函

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

根据贵方                      （项目名称）(项目编号：    )的投标文件，我方    （投标人名称）  作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）   代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）资格证明文件【一份】（按招标文件要求的内容编制）；

（2）投标文件【含商务文件、技术文件，正本一份，副本   份】；

（3）唱标信封【一份】（含电子文件）；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为    的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文件、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

我方     （投标人名称）   已完整阅读了                      （项目名称）(项目编号：   )招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 法定代表人身份证明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本证明书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  为本公司的合法代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

### 法定代表人授权委托书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签名的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代表人，就贵司所代理的       （项目名称）   (项目编号：      )的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

被授权人身份证（正反面）复印件

### 投标人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：

2、地    址：                         传    真：

3、注册资金：                         企业类型：

4、开户名称：

开户银行：

银行账号：

5、公司简介

（自行描述）

6、投标人获得的资质证书、认证证书、获奖证书、荣誉证书等

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

## 2、相关证明材料附于表后。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标人财务状况表

【价格单位：（人民币）万元】

| 年 度 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 合同条款偏离表

| 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“合同条款”，如实地说明已对招标文件“合同条款”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）如投标人差异内容较多可另附页说明。

3）如投标人对“合同条款”全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

4）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标保证金汇入情况说明

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本单位已按                      （项目名称）(项目编号：    )的招标文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：         省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述信息退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

### 十、拟投入本项目人员情况表

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

拟投入本项目人员履历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事该行业年限 |  |  |
| 具有认证资格 |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  | 项目名称 | 规模 | 竣工日期 | 担任职务 |  |

注：1、根据评分标准要求提供相应材料。

2、相关证明材料每人按照评分要求附于表后。

### 企业业绩获奖或信誉

- 企业业绩获奖或信誉相关证明材料（由投保人根据评标工作大纲中的相关要求提供）

### 十二、其他资料

投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第四部分 技术文件

### 技术偏离表

| 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“用户需求书”，如实地说明已对招标文件“用户需求书”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件“用户需求书”的内容并对招标人所需的服务要求作全面响应，投标人如中标必须承担完成“用户需求书”所描述内容的义务。

3）如投标人差异内容较多可另附页说明。

4）如投标人对“用户需求书”的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 技术方案

投标人根据用户需求书编写，包括但不限于如下内容：

- 针对本项目的设计咨询工作方案及配合服务方案；

- 设计咨询进度安排及量保障体系；

- 对本项目设计咨询的重点、难点分析及相应的对策措施；

- 服务承诺。

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第五部分 唱标信封（单独编制装订成册，单独封装）

唱标信封内装（内容务必与投标文件正本一致）：

- 投标函加盖投标人公章；

- 开标一览表加盖公章；

- 法定代表人证明书加盖公章；

- 法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人投标的除外）；

- 投标保证金汇入情况说明（含银行汇款凭证）或投标保函加盖公章；

- 投标文件电子文件（签字、盖章后的投标文件PDF格式扫描版电子文件, 可采用光盘介质或U盘装载）；

附件一：

投标人质疑函

一、质疑人基本情况

质疑人：

地址：

法定代表人：              联系电话：

代理人：                  联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称及编号：                                   
招标人名称：                                           
代理机构名称：

招标信息发布：是□/否□    发布日期：

开标日期：

中标或成交结果发布：是□/否□   发布日期：              
三、质疑事项
质疑事项 1：                                             
事实依据：

（证据见附件1第  页）。
法律依据：

质疑事项 2：                                               
事实依据：                                             
                              （证据见附件2第  页）。
法律依据：                                              
四、质疑请求

请求：

……

附件：1、相关证明材料；

2、授权委托书（如有）。

质疑人（公章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

附件1：相关证明材料（……）

附件2:

法定代表人授权委托书（如有）

致：_（招标代理机构或招标人名称）：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的招标活动，并代表我方全权办理（应当载明委托代理的具体权限和事项）。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：            法定代表人（签字或盖私章）：

法定代表人身份证号码：

被授权人身份证号码：

联系电话：                                手机号：

贴附“法定代表人身份证正、反面复印件”

贴附“委托代理人身份证正、反面复印件”

质疑人公章：

年    月    日

质疑函制作说明：

1.质疑函应当采用书面打印形式，向招标代理机构递交。招标代理机构应当在招标人委托授权范围内答复质疑，超出委托授权范围的，招标代理机构应当告知质疑人向招标人提出。

2.投标人提交质疑函应当同时提交质疑人身份证明材料，即法人或其他组织营业执照复印件或组织机构代码证复印件。法人代表办理质疑时，应当提交法人代表身份证明材料；代理人办理质疑时，应当提交代理人身份证明材料和授权委托书，并载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

3.质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。与质疑事项无关的陈述和说明不予采信。质疑人应当对质疑函中虚假、不实的内容以及诋毁性内容承担法律责任。